Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03. PBI chưa Done: PBI-04 (thiếu 2 chức năng: xóa lịch sử, lọc theo loại); PBI-05 (chưa review chéo, mới kiểm thử trên máy tính). |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Nhập số điện thoại nghi vấn, Xem cảnh báo và lý do, Gửi báo cáo số đáng ngờ Người demo: Developer Thu An |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: (1) Theo cô/anh, phần hiển thị lý do cảnh báo đã đủ dễ hiểu với người dùng lớn tuổi chưa? (2) Anh/chị có gặp khó khăn gì khi thao tác gửi báo cáo đường link đáng ngờ không? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai người và sai trạng thái PBI. Sửa: Developer (Thu An) trình diễn các PBI đã Done (PBI-01, PBI-02, PBI-03); đồng thời minh bạch rõ PBI-05 chưa hoàn tất điều kiện DoD (chưa review chéo, mới test trên máy tính). |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai mục đích buổi Sprint Review. Sửa: Dành thời gian này để Stakeholders trực tiếp trải nghiệm bản demo và đưa ra góp ý. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai thẩm quyền. Sửa: Product Owner là người lắng nghe và quyết định việc đưa góp ý nào vào Product Backlog cho Sprint sau; Scrum Master chỉ đóng vai trò điều phối. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi nhận vào Product Backlog để Product Owner đánh giá, sắp xếp độ ưu tiên cho các Sprint sau; không hứa làm ngay trong giai đoạn này |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Xác định đây là lỗi giao diện mobile của PBI-02; Product Owner chuyển thông tin cho Developers để đưa vào Product Backlog chỉnh sửa ưu tiên cho Sprint tiếp theo. |